# Tempus Resource Manager – Praktische Übungen

# Tempus Resource Manager – Praktische Übungen

Basierend auf: Consolidated User Training Resource Manager SHS IT 10.0
Valkeen GmbH · www.valkeen.com

## 🎬 Der Use Case: «Stern & Co – Die Agentur»

Stell dir vor, du bist Resource Manager bei «Stern & Co», einer kreativen Agentur, die digitale Projekte für prominente Kunden umsetzt. Dein Team besteht aus bekannten Persönlichkeiten – und du musst sie optimal auf Projekte verteilen!

| Ressource | Rolle | Org Unit |
| --- | --- | --- |
| Brad Pitt | Senior Developer | Dev Team Alpha |
| Meryl Streep | Projekt Managerin | PM Office |
| Taylor Swift | Marketing Specialist | Marketing |
| Dwayne Johnson | IT Infrastructure | Tech Ops |
| Angela Merkel | Compliance Officer | Legal & Compliance |
| Roger Federer | DevOps Lead | Dev Team Alpha |
| Heidi Klum | UX Designerin | Design Studio |
| Elon Musk | Innovation Lead | R&D |

Projekte: «Blockbuster App 2025», «Cloud Migration», «Social Media Relaunch», «Compliance Update Q2»

## Kapitel 1: Anmeldung & Navigation

⏱ ca. 10 Minuten

### Aufgabe 1.1: Einloggen & Homepage erkunden

- Öffne Tempus Resource in deinem Browser (Chrome empfohlen).

- Klicke auf Healthineers-ID Login und melde dich an.

- Identifiziere alle 6 Tiles auf der Homepage: Project Management, Resource Management, Resource Requests, Bulk Project Allocation Flatgrid, Report Management, Bulk Resource Capacities.

- Klicke auf das Tempus-Logo oben links – wohin führt es?

- Öffne das Hamburger-Menü und zähle, wie viele Bereiche du erreichen kannst.

### 📝 Quiz Kapitel 1

1. Welcher Browser wird für Tempus empfohlen?

a) Firefox   b) Safari   c) Google Chrome   d) Edge

2. Was passiert, wenn du auf das Tempus-Logo klickst?

a) Logout   b) Zurück zur Homepage   c) Einstellungen   d) Suche

3. Wo findest du Benachrichtigungen?

a) Unter dem Hamburger-Menü   b) Beim Glocken-Icon   c) In den Tiles   d) Im Username-Menü

## Kapitel 2: Benachrichtigungen einrichten

⏱ ca. 10 Minuten

### Aufgabe 2.1: Resource-Request-Benachrichtigungen

Szenario: Taylor Swift wurde gerade für «Blockbuster App 2025» angefragt. Du willst sofort informiert werden!

- Klicke auf deinen Benutzernamen oben rechts.

- Wähle Subscriptions (Abonnements).

- Gehe zum Tab Resource Request.

- Aktiviere die Benachrichtigung für «Resource request management» → «Submitted».

- Falls du auch Ressourcen anforderst: Aktiviere «Resource request (submitter)» für die gewünschten Outcomes.

### 📝 Quiz Kapitel 2

1. Wann wirst du benachrichtigt, wenn «Submitted» aktiviert ist?

a) Wenn du eine Anfrage absendest   b) Wenn eine neue Resource Request für deine Ressourcen eingereicht wird   c) Wenn eine Anfrage abgelehnt wird

2. Wo findest du die Subscriptions?

a) Unter dem Glocken-Icon   b) Im Username-Menü   c) In den Tiles

## Kapitel 3: Resource Management Grid

⏱ ca. 12 Minuten

### Aufgabe 3.1: Brad Pitt finden & Attribute prüfen

- Klicke auf den Tile Resource Management.

- Suche nach «Brad» im Suchfeld (Contains-Logik).

- Wende den Quick-Filter «My resources» an – siehst du Brad Pitt?

- Hover über den Namen – welche Bereiche zeigt der Advanced Tooltip?

- Klicke auf Brad Pitt und öffne sein Profil. Prüfe die Tabs Attributes & Identity und Capacity.

### Aufgabe 3.2: Heidi Klum – Rolle aktualisieren

- Suche Heidi Klum im Resource Management Grid.

- Hover über die Zelle mit ihrer Rolle (z.B. «UX Designerin»).

- Klicke auf das Bearbeiten-Icon (Stift) rechts neben der Zelle.

- Ändere die Rolle auf «Lead UX Designerin» (falls möglich) und klicke Save.

### Aufgabe 3.3: Neuen Ressourcen anlegen – «Greta Thunberg»

Szenario: Die Agentur stellt eine neue Nachhaltigkeits-Beraterin ein.

- Klicke auf das Plus-Zeichen im Resource Management Tile oder Grid.

- Gib den Namen Greta Thunberg ein und klicke Create.

- Setze Capacity Start Date und Capacity End Date (z.B. bis 2029 für unbefristet).

- Wähle einen Feiertagskalender (z.B. Zürich) aus dem Dropdown.

- Gehe zu Attributes & Identity → SHS IT Attributes und trage Resource Manager, Is Resource Manager, Require Resource Manager Approval ein.

- Speichere mit Save.

### 📝 Quiz Kapitel 3

1. Was bedeutet das Stift-Icon neben einer Zelle?

a) Löschen   b) Bearbeiten/Anzeigen   c) Kopieren   d) Sperren

2. Solltest du die Capacity Start/End Date eines Ressourcen als Filter ändern?

a) Ja, immer   b) Nein – kann zu Datenverlust führen   c) Nur bei neuen Ressourcen

3. Wie viele Resource Manager kannst du pro Ressource zuweisen?

a) 1   b) 3   c) 5   d) Unbegrenzt

## Kapitel 4: Net Availability Grid

⏱ ca. 12 Minuten

### Aufgabe 4.1: Über- und Unterauslastung prüfen

Szenario: Du willst sehen, ob Elon Musk überbucht ist und wer noch Kapazität hat.

- Im Resource Management Grid: Klicke oben rechts auf Net Availability.

- Setze den Zeitraum mit dem Date-Picker (z.B. Q1 2025).

- Nutze die Quick-Select-Option neben dem End-Datum für beliebte Zeiträume.

- Suche nach Elon Musk – welche Farbe hat seine Zelle? (Rot = überbucht, Grün = unterbucht)

- Klicke auf eine Zelle – was zeigt der Impact Assessment View? (Projekte, Zeit, Auslastung %)

- Ändere im Options-Menü: Show only deficits bzw. Show only surpluses.

### 📝 Quiz Kapitel 4

1. Was bedeutet Rot im Net Availability Grid?

a) Unterauslastung   b) Überauslastung   c) Keine Daten   d) Feiertag

2. Welche Infos zeigt der Impact Assessment View?

a) Nur Projekte   b) Projekte, Zeit, Auslastung %   c) Nur Auslastung

## Kapitel 5: Resource Requests bearbeiten

⏱ ca. 15 Minuten

### Aufgabe 5.1: Ausstehende Anfragen prüfen

- Klicke auf den Tile Resource Requests (rotes Badge = Anzahl ausstehender Anfragen).

- Filtere nach Status = Pending.

- Gruppiere nach Project Name oder Resource Name.

- Klicke auf eine Pending-Anfrage, um sie zu öffnen.

### Aufgabe 5.2: Anfrage genehmigen oder ersetzen

Szenario: Roger Federer wurde für «Cloud Migration» angefragt, ist aber ausgelastet. Du willst Dwayne Johnson stattdessen einsetzen.

- Öffne die entsprechende Resource Request.

- Klicke auf Assignment Attributes – welche Infos siehst du?

- Wähle im unteren Grid Dwayne Johnson als Ersatz (er erscheint im oberen Grid).

- Klicke Redistribute, um die Kapazität zu übernehmen.

- Klicke Apply Changes (Replace-Icon).

### Aufgabe 5.3: Anfrage ablehnen oder delegieren

- Öffne eine andere Pending-Anfrage.

- Teste Reject (Button wird rot) und Apply Changes – oder wähle Delegate und weise einen anderen Resource Manager zu.

### 📝 Quiz Kapitel 5

1. Welche Anfragen kannst du bearbeiten?

a) Alle   b) Nur Pending   c) Nur Approved   d) Nur Rejected

2. Was macht «Redistribute»?

a) Löscht die Anfrage   b) Kopiert die angeforderte Kapazität auf den Ersatz-Ressourcen   c) Delegiert die Anfrage

3. Solltest du eine generische (Demand Planning) Ressource genehmigen?

a) Ja   b) Nein – nur benannte Ressourcen genehmigen

## Kapitel 6: Resource Requests erstellen

⏱ ca. 12 Minuten

### Aufgabe 6.1: Meryl Streep für «Blockbuster App 2025» anfordern

- Klicke auf Project Management und öffne das Projekt «Blockbuster App 2025».

- Klicke Checkout neben dem Projektnamen.

- Erweitere das Grid mit dem Pfeil über der Name-Spalte.

- Klicke in eine blaue Zelle «Type a new resource» und gib Meryl Streep ein (Type-ahead).

- Trage die Allokation in Stunden pro Monat ein.

- Füge ggf. Module, Role, Skills hinzu.

- Klicke Save and Check In.

### Aufgabe 6.2: Bulk Assignment – mehrere Ressourcen

- Klicke Add assignment.

- Wähle links Ressourcen (z.B. Taylor Swift, Heidi Klum) und rechts Tasks.

- Klicke Add.

- Gib die Allokationen ein und speichere.

### 📝 Quiz Kapitel 6

1. Was musst du tun, bevor du Änderungen am Projekt vornehmen kannst?

a) Logout   b) Checkout   c) Filter setzen   d) View wechseln

2. Welche Granularität wird für SHS empfohlen?

a) Tag   b) Woche   c) Monat   d) Jahr

## Kapitel 7: Non-Project Activities

⏱ ca. 12 Minuten

### Aufgabe 7.1: Abwesenheit für Angela Merkel eintragen

Szenario: Angela Merkel hat im März 2 Tage Urlaub.

- Öffne Project Management und suche nach deiner Org Unit.

- Öffne das Non-Project Activities-Projekt (Absence, Admin, Run, Change).

- Klicke Checkout und erweitere das Grid.

- Gruppiere nach Task – siehst du Absence, Admin, etc.?

- Klicke in eine blaue Zelle und wähle Angela Merkel.

- Trage bei Absence die Stunden für März ein (z.B. 16h für 2 Tage).

- Speichere mit Save and Check In.

### 📝 Quiz Kapitel 7

1. Warum sind Non-Project Activities wichtig?

a) Sie sind optional   b) Sie zeigen die echte Netto-Kapazität   c) Nur für Urlaub

2. Welche Kategorien gibt es typischerweise?

a) Nur Absence   b) Absence, Admin, Run, Change   c) Nur Admin

## Kapitel 8: BPA Flatgrid

⏱ ca. 15 Minuten

### Aufgabe 8.1: Team-Auslastung anzeigen

- Klicke auf Bulk Project Allocation Flatgrid.

- Klone die Public View «For SAP RMs» (oder vergleichbar) über das View-Management.

- Öffne das Resource- und Project-Menü – wähle Resource-Modus.

- Wähle alle deine Ressourcen (z.B. Brad, Meryl, Taylor, Dwayne, etc.).

- Prüfe die Auslastung im Grid – Heatmap aktivieren?

### Aufgabe 8.2: Non-Project Activities im BPA bearbeiten

- Klone die View «Non-Project Activities».

- Suche dein Org-Unit-Non-Project-Activities-Projekt und wähle es.

- Bearbeite Allokationen direkt in den Zellen.

- Speichere mit Save.

### Aufgabe 8.3: Resource Request im BPA genehmigen

- Filtere nach Resource Request Status = Pending (Options-Menü).

- Finde die lila Uhr-Icons bei ausstehenden Anfragen.

- Klicke auf die Ellipse neben dem Ressourcennamen → Approve resource request oder Open resource request.

### 📝 Quiz Kapitel 8

1. Was bedeutet das lila Uhr-Icon im BPA Flatgrid?

a) Feiertag   b) Ausstehende Resource Request   c) Überstunden

2. Welcher Modus ist für Resource Manager empfohlen?

a) Project   b) Default   c) Resource

## Kapitel 9: Reports

⏱ ca. 10 Minuten

### Aufgabe 9.1: Report öffnen und exportieren

- Klicke auf Report Management.

- Suche einen relevanten Report (z.B. nach «Resource» oder «Allocation»).

- Öffne den Report durch Klick auf die Zeile.

- Exportiere als Excel, CSV oder PDF über das Export-Icon.

- Prüfe den Files-Tab – wie lange sind exportierte Reports herunterladbar?

### 📝 Quiz Kapitel 9

1. Wie lange sind exportierte Reports im Files-Tab verfügbar?

a) 1 Stunde   b) 24 Stunden   c) 7 Tage   d) Unbegrenzt

2. Wo kannst du die Spaltenbreite in Pivot-Reports ändern?

a) Nicht möglich   b) Über den Column Splitter ziehen   c) In den Einstellungen

Ende der Übungen. Viel Erfolg beim Tempus Resource Manager Training!

© Valkeen GmbH · Tempus Resource · www.valkeen.com