## Slide 1
TEMPUS · MS PROJECT INTEGRATION
Integrations-
optionen
Editierbare Folienvarianten im Valkeen-Design
Valkeen GmbH · www.valkeen.com

## Slide 2
Inhalt
01
Technical Boundary
Schedule vs. Allocation – Datenziel steuert das Werkzeug.
02
Integration Options
At a Glance – Pros & Cons der drei Werkzeuge im Vergleich.
03
Selecting Your Strategy
Operatives Modell → passendes Integrationswerkzeug.
04
Alternativdarstellungen
Swimlane · Tile-Cards · Entscheidungsmatrix.
Valkeen GmbH · MS Project ⇄ Tempus Integration
02 / 08

## Slide 3
The Technical Boundary: Schedule vs. Allocation
🔑
The Golden Rule: The destination of your
data dictates your integration tool.
MS Project Data
Project Online
Sync
MSP Add-In
MPP Import
Allocations
Grid
High-level planned and actual
resource demand. Supported by
all synchronisation methods.
MPP Import
Full Schedule
Granular task logic, dependencies,
task types, and dates.
Supported only by MPP Import.
Valkeen GmbH · MS Project ⇄ Tempus Integration
03 / 08

## Slide 4
Integration Options: At a Glance
Project Online Sync
MSP Add-In
MPP Import
Data
Target
Allocations ONLY
Allocations ONLY
Full Schedule
Allocations
Pros
✓ Enables automated, scheduled synchronisation
✓ Admin-led governance ensures systemic control
✓ Centralised process
✓ Complete Project Manager control
✓ Features a pre-sync data validation and error preview interface
✓ Enables advanced WBS mapping
✓ The only tool that imports full schedules (tasks, dependencies, dates, and durations)
✓ Excellent for initial system migrations
Cons
! Physically incapable of importing schedule data
! Requires root URL and global API credential setup
! Requires manual execution per project
! Requires individual user API token generation
! A manual, file-based process requiring drag-and-drop execution
! Schedule imports automatically overwrite existing schedule entities
Valkeen GmbH · MS Project ⇄ Tempus Integration
04 / 08

## Slide 5
Selecting Your Integration Strategy
If your operational model is…
Centralised planning requiring automated, hands-off synchronisation across the enterprise.
Then deploy
Project
Online Sync
If your operational model is…
Decentralised planning where individual Project Managers must control, preview, and validate their own data before submission.
Then deploy the
MSP
Add-In
If your operational model requires…
A one-time system migration, or an ongoing necessity to view full task logic, dependencies, and granular project schedules in Tempus.
Then utilise
MPP
Import
Valkeen GmbH · MS Project ⇄ Tempus Integration
05 / 08

## Slide 6
Technische Abgrenzung · Alternativdarstellung
Zwei Ziel-Datendomänen – jeweils mit den unterstützten Integrationswerkzeugen.
MS Project
Data
Allocations Grid
High-level Planung & Ressourcenbedarf
Project Online Sync
MSP Add-In
MPP Import
Full Schedule
Tasks, Dependencies, Dauern, Termine
MPP Import
Valkeen GmbH · MS Project ⇄ Tempus Integration
06 / 08

## Slide 7
Integrationsoptionen · Alternativdarstellung
Drei Wege, um MS-Project-Daten nach Tempus zu bringen.
Project Online Sync
Allocations ONLY
Vorteile
✓ Automatisierte, geplante Synchronisation
✓ Admin-gesteuerte Governance
✓ Zentralisierter Prozess
Nachteile
! Keine Schedule-Daten importierbar
! Root-URL & globale API-Credentials nötig
MSP Add-In
Allocations ONLY
Vorteile
✓ Volle Kontrolle beim Project Manager
✓ Datenvalidierung & Vorschau vor Sync
✓ Erweitertes WBS-Mapping
Nachteile
! Manuelle Ausführung pro Projekt
! Individuelle API-Token je Nutzer
MPP Import
Full Schedule
Allocations
Vorteile
✓ Einziges Tool für vollständige Schedules (Tasks, Dependencies, Dauer, Termine)
✓ Ideal für initiale Systemmigrationen
Nachteile
! Manueller Drag-&-Drop-Prozess (dateibasiert)
! Überschreibt bestehende Schedule-Daten
Valkeen GmbH · MS Project ⇄ Tempus Integration
07 / 08

## Slide 8
Entscheidungsmatrix · Welches Tool passt wann?
Operativer Rahmen × Merkmale × Empfohlenes Tool.
Operativer Rahmen
Merkmale
Empfohlenes Tool
Zentrale Planung
Automatisierte, hands-off Synchronisation unternehmensweit. Governance liegt beim Admin.
Project
Online Sync
Dezentrale Planung
Einzelne Project Manager steuern, prüfen und validieren ihre Daten vor dem Transfer selbst.
MSP
Add-In
Migration / Volle Tiefe
Einmalige Systemmigration oder laufender Bedarf an vollständiger Task-Logik, Dependencies und Terminen in Tempus.
MPP
Import
Auswahlregel: Zielsystem (Allocations vs. Full Schedule) × operatives Modell → passendes Integrationswerkzeug.
Valkeen GmbH · MS Project ⇄ Tempus Integration
08 / 08